Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 ноября 2021 года                                   № 88                                         х. Камышев

| «О внесении изменения в распоряжения Администрации Камышевского сельского поселения от 29.12.2020 № 80 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год»» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1.  Внести в приложении к распоряжению Администрации Камышевского сельского поселения от 29.12.2020 № 80 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год» изменение согласно приложению к настоящему распоряжению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского   поселения                                           С.А.Богданова

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселению

от 29.11.2021 г.  № 88

Изменения,

Вносимые в распоряжение Администрации Камышевского сельского поселения от 29.12.2020 № 80 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год»

«Приложение 1

План

реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 341,7 | - | - | 341,7 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Камышевского сельского поселения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 341,7 | - | - | 341,7 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение уровня освещенности | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение уровня освещенности | 01.01.2021-31.12.2021 | 341,7 | - | - | 341,7 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Камышевского сельского поселения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | X | 01.01.2021-31.12.2021 | 341,7 | - | - | 341,7 | - |

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                                                              С.А.Богданова