АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 64

20.09.2011                                                                                                       х. Камышев

| Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014гг.» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009г.  № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», постановлением Главы Администрации Камышевского сельского поселения 28.12.2008г. №76 «О порядке  разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», распоряжением Главы Камышевского сельского поселения № 67 от 20.09.2011г. О разработке долгосрочных целевых программ Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Камышевского

сельского поселения						Е.С.Мартыненко

- Приложение

к Постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 20.09.2011 № 64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНАНА 2012-2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

- Муниципальной долгосрочной целевой программы

"Благоустройство территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района  на 2012-2014 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Устав муниципального образования «Камышевское сельское поселение». |
| Разработчик Программы | Администрация Камышевского сельского поселения Зимовниковского района |
| Муниципальный заказчик | Администрация Камышевского сельского поселения Зимовниковского района |
| Исполнители Программы: | Администрация Камышевского сельского поселения Зимовниковского района |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Камышевское сельское поселение»; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Камышевского сельского поселения Зимовниковского района; -Совершенствование внешнего вида территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Мероприятия Программы | -Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения. -Электроэнергия для нужд уличного освещения. -Содержание зеленых насаждений. -Приобретение и транспортировка песка для мест захоронения -Содержание кладбищ -Содержание памятников -Содержание стадионов и спортивных площадок -Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства поселения |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2012– 2014 годах – 3055,8 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета 2012 год – 1223,3 тыс. рублей; 2013 год – 975,4 тыс. рублей 2014 год – 857,1 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2012- 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -увеличение протяженности уличного освещения поселения; -увеличение уровня озеленения территории поселения; -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; -очистка территории кладбища от несанкционированных свалок; -организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей; -проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов. |

- Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет 12,5 км.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, в том числе:

- воздушные линии – 20  %;

- кабельные линии –  15 %;

- шкафы управления освещением – 10  %;

- светильники наружного освещения – 10  %.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

Недостаток уличного освещения в поселении.

Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

- 1.2. Организация благоустройства и озеленения

территории сельского поселения

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 60 деревьев).

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы:

Отсутствие инвентаризации зеленых насаждений на территории поселения.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие единого реестра зеленых насаждений поселения, позволяющего осуществлять контроль и мониторинг за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений с последующим присвоением инвентарных номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в поселении.

Недостаточный уровень озеленения территории поселения.

Основные причины:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

- 1.3. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2011 всего в поселении имеется 6 кладбищ, в том числе все действующие, общей площадью 50 тыс. кв. м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Ограниченный резерв земель под захоронение умерших.

При существующем темпе захоронений земельных участков на действующих кладбищах хватит не более чем на 5 лет. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путем придания тела (останков) земле.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Почти на всех кладбищах отсутствуют подъездные пути, территории кладбищ завалены мусором, на кладбищах отсутствуют контейнеры для мусора.

- 1.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения

Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

Основная причина - захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.

- Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

1. Организация освещения улиц.

2. Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

3. Организация и содержание мест захоронения.

4. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

- Раздел III. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.

- Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

- Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Всего на реализацию мероприятий Программы на 2012 - 2014 годы потребуется 600,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов; части средств, получаемых потребителями от экономии энергетических ресурсов в результате внедрения энергосберегающих проектов, а также иных источников финансирования, не противоречащих законодательству РФ.

- Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация освещения улиц»:

- увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

- повышение освещенности дорог общего пользования;

- оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Задача 2: «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»:

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

- очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»:

- организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

- Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципального образования «Камышевское сельское поселение», определяющими механизм реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Администрация Камышевского сельского поселения:

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Глава Камышевского

сельского поселения							Е.С.Мартыненко

Приложение

к муниципальной

целевой программе

"Благоустройство территории

Камышевского сельского поселения Зимовниковского района

на 2012-2014 гг.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА» на 2012-2014г.г.

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Затраты на 2012 год. (местный бюджет) тыс. руб. | Затраты на 2013 год. (местный бюджет) тыс. руб. |  | Затраты на 2014 год. (местный бюджет) тыс. руб. | ИТОГО тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги транспорта по благоустройству территории. | 37,4 | 19,3 |  | 13,1 | 69,8 |
| 2. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 707,9 | 768,9 |  | 820,3 | 2297,1 |
| 3. | На капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильной дороги по ул.Кольцевая и ул.Энергетическая в х. Камышев | В случаи предоставления денежных средств из фонда софинансирования Администрации Ростовской области будут предусмотрены средств в местном бюджете. | - |  | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт «Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной Войне» х.Камышев. | - | 125,5 |  | - | 125,5 |
| 5. | Благоустройство территории(наведение санитарного порядка). | 29,4 | 31,9 |  | 13,7 | 75,0 |
| 6. | Обслуживание, приобретение лампочек уличного освещения |  |  | 8,3 |  | 8,3 |
| 7. | Приобретение ГСМ для газонокосилки |  |  | 21,5 | 10,0 | 31,5 |
| 8. | Ямочный ремонт, профилирование грунтовых дорог | 448,6 |  | - | - | 448,6 |
| 9. | ИТОГО | 1223,3 |  | 975,4 | 857,1 | 3055,8 |