АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 68

20.09.2011                                                                                                             х.Камышев

| Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014гг.» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009г.  № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ», постановлением Главы Администрации Камышевского сельского поселения 31.12.2008г. №76 « О порядке  разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»,  распоряжением Главы Камышевского сельского поселения № 67 от 20.09.2011г. О разработке долгосрочных целевых программ  Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Камышевского

сельского поселения								Е.С. Мартыненко

- Приложение

к Постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 20.09.2011 № 68

- Муниципальная долгосрочная  целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории  Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014 гг.»

- ПАСПОРТ

- Муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014гг.»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2012-2014гг.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 3.Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-Р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения»; 4.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5.Распоряжением Главы Камышевского сельского поселения № 67 от 20.09.2011г. «О разработке долгосрочных целевых программ Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы». |
| Разработчики программы | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Координатор | Администрация Зимовниковского района, собрание |
| Цель программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Камышевского сельского поселения; - улучшение качества жизни и благосостояния населения Камышевского сельского поселения Зимовниковского района; - обучение и подготовка персонала; - сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию; - улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы и, соответственно, дополнительное пополнение бюджета за счет налоговых поступлений; - создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности; - создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы. |
| Сроки реализации | 2012 -2014 годы |
| Исполнители | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Источники финансирования | Бюджет сельского поселения и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях; - достижение экономии в 2012-2014гг.; - уменьшение бюджетных затрат на приобретение ТЭР; - снижению потерь энергоносителей в инженерных сетях; - улучшение благоустроенности населенных пунктов поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2012– 2014 годах – 271,0 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета 2012 год – 85,2 тыс. рублей; 2013 год – 90,3 тыс. рублей 2014 год – 95,5 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2012- 2014 годы |

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996 г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

Программа разработана на основе Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. № 425, а также в развитие основных положений Федеральной целевой программы Энергосбережение России и подпрограммы Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных решением Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 8.

Целью долгосрочной целевой Программы является: 
- повышение эффективности использования энергетических и водных ресурсов учреждениями муниципальной бюджетной сферы; 
- содержание зданий и сооружений объектов муниципальной бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов; 
-сокращение расходов средств местного бюджета. 
	Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
- разработка энергетических паспортов, способствующих осуществлению контроля за потреблением энергоресурсов;

- установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов; 
- реконструкция систем отопления и водоотведения; 
- замена оконных и дверных блоков, влияющая на теплозащиту зданий. 
В процессе решения поставленных задач необходимо обеспечить: 
	1. Выполнение работ по наладке и регулировке существующих систем теплоснабжения в комплексе: теплоисточник, тепловая сеть, тепловой пункт, система отопления, отопительный прибор с целью уменьшения необоснованно завышенных расходов сетевой воды, устранения перегревов объектов муниципальной сферы.

2. Продолжение выполнения работ по внедрению приборов учета и систем регулирования потребления тепловой и электрической энергии, воды. 
	3. Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающего надежное тепло- и водоснабжение объектов социальной сферы практически без дополнительных материальных затрат, без расширения существующих теплоисточников и инженерных систем.

4. Создание экономичного механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения. 
	Реализация настоящей долгосрочной целевой Программы рассчитана на 2012-2014 годы. Организационные мероприятия Реализация долгосрочной целевой Программы обеспечивается выполнением планов мероприятий, составляемых на каждый календарный год, что позволит оперативно вносить необходимые поправки с учетом реальной ситуации, складывающейся на определенных этапах выполнения мероприятий по энергоресурсосбережению. 
	Долгосрочная целевая Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов. 
Приоритетные направления работ

- Приборы учета. Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом Российской Федерации "Об энергосбережении". При выборе приборного обеспечения должна учитываться: 
-  оптимизация номенклатуры технических средств (приборов учета, регулирования, средств метрологического обеспечения, средств оперативного сбора и обработки информации и диспетчеризации). 
   Для рационального применения приборов учета необходимо брать во внимание объемы потребности в технических средствах, а при выборе конкретных приборов знать, что основную часть затрат на эксплуатацию приборов составляют расходы на периодическую поверку. Объем данных затрат определяется продолжительностью межповерочных интервалов, установленных для каждого прибора, и доступностью средств поверки. 
    Схемы организации учета должны разрабатываться для всех уровней потребления, при этом следует стремиться к сокращению (унификации) номенклатуры приборов учета. Необходимо учитывать наличие интерфейсов RS-232 и RS-485 для подключения теплоисточника, потребителя к аппаратуре передачи данных к персональному компьютеру с дальнейшим использованием для организации автоматизированных систем оперативно – диспетчерского  управления. 
     Паспортизация объектов бюджетной сферы (энергетический паспорт). 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.12.1997 № 1278 "О мерах по оздоровлению государственных финансов" снижение расходов бюджетных организаций через введение лимитов потребления электро и теплоэнергии (в натуральном и стоимостном выражении) является одним из ключевых мероприятий по энергосбережению. В основу энергетического паспорта организации бюджетной сферы положены технические характеристики и эксплуатационные показатели проекта, данные технического паспорта БТИ, договора на предоставление коммунальных услуг. 
Данные, закладываемые в паспорте организации, позволяют проверить правильность определения объемов получаемых коммунальных услуг и определить комплекс мероприятий по энергосбережению в организации и ориентировочные затраты на их проведение. 
Введение энергетического паспорта организации создает единую базу расчетов объемов потребления энергетических ресурсов и может служить основанием для введения обоснованных нормативов (лимитов) потребления энергоресурсов в организациях бюджетного финансирования. Следует учитывать, что введение энергетических паспортов организаций - процесс очень трудоемкий, но только таким образом можно получить обоснованные объемы потребления энергетических ресурсов. На основании заполнения энергетических паспортов с учетом конкретных условий на первом этапе будут определяться следующие показатели деятельности организаций (с учетом Постановления Правительства РФ от 15.06.1998 № 588 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России"):

- Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов. 
-   Задания по экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации потенциала энергосбережения, который будет определяться с учетом материалов энергетического паспорта организации.

-  Базовый уровень финансирования потребления топливно-энергетических ресурсов при проведении мероприятий и программ по энергосбережению на объектах бюджетной сферы.

- Потребители тепла. Важным является проведение энергосберегающих мероприятий непосредственно у потребителя. Этот комплекс работ включает в себя: 
-оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы; 
-установку регуляторов температуры горячего водоснабжения (ГВС); 
-  проведение работ по повышению теплозащиты окон и дверей зданий; 
- проведение энергетических обследований организаций, составление энергетических паспортов;

- внедрение централизованных систем учета;

- реконструкцию вентиляционных установок;

- внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов.

Достижение поставленных  целей в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

-обучение и подготовка персонала.

Основные принципы программы:

-приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии;

-обязательность учета юридическими лицами расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета получаемых энергетических ресурсов;

-открытость программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;

-осуществление мероприятий программы за счет собственных средств либо на возвратной основе;

Основные направления энергосбережения:

-энергоаудит

Проведение энергетических обследований организаций.

-энергоучет

Оснащение приборами учета жилого фонда и организаций бюджетной сферы;

- регулирование энергопотребления;

- тепловая изоляция зданий;

- модернизация систем теплоснабжения;

- модернизация энергоосветительных установок;

- модернизация топливных и электрических печей;

- развитие малой нетрадиционной энергетики;

- модернизация энергетического оборудования.

Основные направления энергосбережения в организациях бюджетной      сферы.

Программу энергосбережения в бюджетных организациях предусматривается реализовать в два этапа.

Первый этап 2012г.

Энергетические обследования организаций бюджетной сферы: приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

Внедрение в организациях бюджетной сферы приборов учета энергетических ресурсов и воды.

Проведение мало затратных мероприятий по утеплению строений.

Второй этап 2013 – 2014 г.г.

Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы:

- замена осветительных приборов на менее энергоемкие;

- утепление перекрытий и стеновых панелей;

- замена оконных и дверных блоков;

- внедрение систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов и другие.

Финансирование и реализация муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов; части средств, получаемых потребителями от экономии энергетических ресурсов в результате внедрения энергосберегающих проектов, а также иных источников финансирования, не противоречащих законодательству РФ.

Управление комплексом программных работ.

Программа энергосбережения по своему характеру является стратегическим пакетом проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной системы производства и потребления энергии территории из одного состояния, не удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное.

Планирование, контроль и координацию реализации программы осуществляет Администрация Камышевского сельского поселения.

Программа внедрения ресурсосберегающих мероприятий и технологий предусматривает два этапа ее реализации.

Первый этап (с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.)
Энергетические обследования организаций бюджетной сферы: приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

Пересмотр формы договоров между поставщиком и потребителем энергоресурсов;

Обучение представителей учреждений муниципальной собственности, заключающих непосредственно договора с поставщиками энергоресурсов;

Разработка механизма материальной заинтересованности в энергосбережении;

Разработка проектных решений по локальным котельным (перевод угольных котельных на газ, гарантированное теплоснабжение тупиковых участков);

Корректировка норм и нормативов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения объектов муниципальной собственности.

Восстановить приборную базу учета потребления электроэнергии бюджетополучателями;

Второй этап (с 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г.)  
Цели и задачи:

замена ртутных ламп уличного освещения на натриевые, что позволит сократить потребление электроэнергии до 30%;

составление энергетических паспортов на все объекты муниципальной собственности  с корректировкой договорных величин потребления энергоресурсов;

производство ежеквартального корректирования лимитов потребления энергоресурсов;

оборудование пилотных объектов, как образцов подготовки к эксплуатации ЛПУ в осенне-зимний период;

Ожидаемые и конечные результаты.

-Повышение эффективности использования энергетических и водных ресурсов учреждениями муниципальной бюджетной сферы. 
-Содержание зданий и сооружений объектов муниципальной бюджетной сферы в соответствии с требованиями надзорных органов.

- Сокращение расходов средств местного бюджета.

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- Благоустроенность населенных пунктов поселения.